## Отчет о тестировании приложения "Punctualis"

Период тестирования: 04.05.2025 – 04.06.2025
Исполнитель: Владислав Гаврилов
Среда: Android 10 (Honor A6), Swagger UI, FastAPI

### Цель

Проверка соответствия мобильного приложения требованиям технического задания: регистрация, вход, работа с задачами, аналитика, настройки, взаимодействие с ИИ.

### Объём

Проведено ручное тестирование всех пользовательских сценариев. Всего зафиксировано 18 багов, из них:

- 2 критических

- 11 мажорных

- 5 минорных

### Сводка багов

Устранено: 5
Не устранено: 13

| ID бага | Краткое описание | Уровень | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug-1 | Ошибка 500 при удалении задачи | Major | Исправлен |
| Bug-2 | Ошибка 500 при создании тега | Major | Исправлен |
| Bug-3 | Не приходит код подтверждения | Critical | Не устранён |
| Bug-4 | Не работает вход как гость | Major | Не устранён |
| Bug-5 | Вход с фейковыми данными | Major | Исправлен |
| Bug-6 | Лишняя кнопка в чате | Minor | Не устранён |
| Bug-7 | Кнопка "Аналитика" ведёт не туда | Major | Не устранён |
| Bug-8 | Пустые поля в настройках | Major | Не устранён |
| Bug-9 | Нет кнопки "Изменить аватар" | Minor | Не устранён |
| Bug-10 | Нет смены темы | Minor | Не устранён |
| Bug-11 | Не работают кнопки "Применить" и др. | Critical | Не устранён |
| Bug-12 | Лишняя иконка в настройках | Minor | Не устранён |
| Bug-13 | Не работает фильтр в календаре | Major | Не устранён |
| Bug-14 | Нет выбора года | Minor | Исправлен |
| Bug-15 | Нет вкладок задач | Major | Исправлен |
| Bug-16 | Не реализовано окно создания задачи | Major | Не устранён |
| Bug-17 | Задачи не подсвечиваются в календаре | Major | Не устранён |
| Bug-18 | Нельзя добавить задачу | Major | Не устранён |

### Диаграмма по статусу багов

Визуализация количества устранённых и не устранённых багов:

### Вывод

Во время тестирования найдено 18 ошибок, из них 13 пока не исправлены. Самые важные проблемы — в регистрации, календаре, задачах и настройках профиля.

Приложение уже готово, поэтому дальше мы будем устранять найденные ошибки, чтобы всё работало стабильно. В первую очередь исправим самые серьёзные баги, а потом ещё раз всё проверим, чтобы убедиться, что приложение работает правильно.